# Załącznik

do uchwały nr X/65/07

Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 20 września 2007 r.

## Program

inwestycyjny

Gminy Sędziejowice

na lata 2007 – 2010

Program inwestycyjny gminy Sędziejowice na lata 2007 – 2010

zwany dalej „Programem” , ma na celu :

1/ zapewnienia zrównoważonego  rozwoju społeczno – gospodarczego gminy

z zachowaniem walorów środowiska naturalnego ,

2/ tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej ,

3/ podniesienia atrakcyjności gminy.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez :

1)   budowę , poprawę infrastruktury komunalnej i technicznej gminy ,

- poprawę sieci i stanu technicznego dróg gminnych i rolniczych w powiązaniu

z drogami powiatowymi i drogą wojewódzką ,

- ochronę walorów środowiska naturalnego gminy ,

- poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych , kultury i sportu ,

- rozwój turystyki i wypoczynku ,

- zapewnienie funkcjonalności sieci wodociągowej i pełnego pokrycia dostaw wody dla odbiorców indywidualnych , zbiorowych i podmiotów prowadzących  działalność gospodarczą.

„Program” jest programem optymalnym i wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych. Przy jego opracowaniu  założono , że Gmina pozyska na jego realizację :

1) środki pozabudżetowe w wysokości 50 % - 75 % przewidywanych nakładów , a mianowicie

a)  środki z funduszy strukturalnych UE,

b)  środki z funduszy na ochronę środowiska ( NFOŚ , WFOŚ ) ,

c)  środki z budżetu państwa ,

d)  środki z Urzędu Marszałkowskiego.

- Środki z budżetu gminy i wpłaty ludności w wysokości od 25 % - 50 % nakładów

na realizację poszczególnych zadań.

Opracowując „Program” gminy uwzględniono tylko najważniejsze zadania inwestycyjne.               Nie uwzględniono małych inwestycji , które będą rozpatrywane na bieżąco i ujmowane w rocznych  budżetach  gminy.

Planowane zadania inwestycyjne ujęte w „Programie”  mogą być korygowane stosownie do potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Każde zadanie inwestycyjne ujęte w „Programie”  musi  być zapisane w corocznie uchwalanym budżecie gminy.

„Program” pozwoli również na odpowiednio  wcześniejsze przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla zadań mogących uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych , spełniając wymagania wynikające z przepisów prawa zawartych w ustawach i rozporządzeniach.

| Lp. | Nazwa zadania |  | Okres realizacji | Jednostka finansująca inwestycje | Zakres rzeczowy | Koszt zadania w tys. zł | Planowane wysokości nakładów w latach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | rok realizacji | kwota w tyś. |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| I. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5. 1.6. 1.7. 1.8 | Ochrona środowiska Gospodarka wodna i ściekowa Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną Kanalizacja sanitarna wsi Bilew, Pruszków, Rososza Modernizacja sieci wodociągowych Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sędziejowicach Kanalizacja sanitarna wsi Lichawa Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa oczyszczalni ścieków w Siedlcach wraz z kanalizacją sanitarną Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Sędziejowice |  | 2007 2008-2010 2007-2008 2007-2009 2009- -2010 2008-2010 2010 2009 | Gmina + mieszkańcy + śr. ZPORR Gmina + śr. z progr. operacyjnych UE + mieszkańcy Gmina Gmina Gmina + mieszkańcy Gmina +mieszkańcy + śr. z progr. oper. UE Gmina +mieszkańcy + śr. z progr. oper. UE Gmina + śr. . z progr. UE | „BIO – PAK” typ KBA-120-1250 kanalizacja – 5,8 km 15,0 km budowa przepomp. w Żaglinach. Rozszerzanie sieci wodociąg. w gminie rozbudowa sieci na ul. Krótkiej i Rolniczej 4,0 km 150 szt. oczyszczalnia + kanalizacja 4,5 km 3 km | 5 460,416 10 000,0 150,0 200,0 2 000,0 2 250,0 5 000,0 800,0 | 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2007 2008 2009 2009 2010 2008 2009 2010 2010 2009 | 5 313,784 2 000,0 4 000,0 4 000,0 80,0 70,0 20,0 80,0 100,0 1 000,0 1 000,0 750,0 750,0 750,0 5 000,0 800,0 |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| II. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10. 2.11 2.12 |  | Drogownictwo Drogi gminne Modernizacja drogi gminnej Wola Wężykowa – Osiny (regeneracja + wyrównanie podbud.) Modernizacja drogi gminnej Rososza – Niecenia (regeneracja nawierzchni) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Wola Wężykowa (regeneracja nawierzchni) Urządzenie placu Różanego w Marzeninie Przebudowa drogi gminnej Dobra-Kamostek Przebudowa drogi gminnej Dobra-Sycanów Przebudowa drogi gminnej Grabia-Grabia Trzecia Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pół Kolonia-Sędziejowice (działki) (regeneracja nawierzchni) Marzenin – ul. Piaskowa i Widna (regeneracja nawierzchni) Kustrzyce (2 odcinki) (regeneracja nawierzchni) Grabica – Kozuby (regeneracja nawierzchni) Kozuby – Brody (regeneracja + podbudowa) Siedlce – Józefów (nawierzchnia żużlowa) Podule (regeneracja naw.) Dobra – Pruszków żwir.- żużl. Sędziejowice – Żagliny (nawierzchnia żwirowa + żużel) + ul. Kolejowa Korczyska – Patoki (nawierzchnia asfalt) Wrzesiny – Kolonia (regeneracja nawierzchni) Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Siedlce | 2006 – 2009 2007-2010 2010 2009 2006- do 2009 2007 2006-2007 2008 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2010 2007-2008 2010-2011 2008 – 2009 2008-2010 2010 2010 2007 | Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina + Zarząd Wojewódzki Gmina + Zarząd Wojewódzki Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina | 2,7 km 0,6 km Zagospodarowanie terenu Przebudowa drogi na odcinku 2,434 km Przebudowa drogi na odcinku 0,92 km Przebudowa drogi na odcinku 2400 mb 0,8 km 1,0 km 1,5 km 1,3 km 1,6 km 1,0 km 2,5 km 1,0 km 2,2 km 0,7 km 0,6 km Przebudowa drogi na odcinku1,500km | 260,0 406,0 100,0 10,0 974,17 117,86 306,56 150,0 150,0 200,0 150,0 200,0 70,0 250,0 70,0 300,0 240,0 100,0 93,36 | 2007-2009 2007 2008-2009 2010 2009 2007 2008 2007 2007 2008 2008 2009 2008-2009 2008-2009 2010 2007-2008 2010 powyżej 2010 2008 – 2009 2008-2010 2010 2010 2007 | 260,0 107,38 298,62 100,0 10,0 379,24 280,00 117,86 208,38 150,0 70,0 80,0 200,0 150,0 200,0 70,0 125,0 125,0 70,0 300,0 240,0 100,0 93,36 |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| III. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 IV. 1. 1.1 |  | Oświata i kultura Budowa Domu Ludowego w Grabicy Budowa Gminnego przedszkola w Sędziejowicach Budowa świetlicy wiejskiej w Osinach Modernizacja Gminnego Centrum Kultury - ŚDS w Sędziejowicach Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach Zagospodarowanie terenu ZSO w Sędziejowicach Administracja i bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo publiczne Budowa strażnicy OSP – Grabia | 1993 – 2009 2008-2009 2007- -2009 2006-2008 2007 2008 2009 1993-2010 | Rada Sołecka, Gmina Gmina + śr. pomoc. UE Gmina + śr. UE Gmina Gmina + śr. z UE Gmina OSP, Rada Sołecka, Gmina | wykończenie wnętrz, ogrodzenie budowa docieplenie, wymiana stolarki, dach Przebudowa budynku Zagospodarowanie terenu pod boisko stolarka + tynki wykończeniowe wnętrz, instalacje | Całkowity – 304,0 1.500,0 270,0 500,0 227,12 30,0 Całkowity – 450,0 do poniesienia 120,0 | 2007 - 2010 2008-2009 2007 2008-2009 2008-2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2010 | 90,0 1.500,0 6,0 264,0 500,0 220,12 10,0 20,0 30,0 20,0 20,0 50,0 |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.2 1.3 2. 2.1 V. VI. 1. 2. |  | Zakupy inwestycyjne dla OSP, OC, UG. Zakup sprzętu i maszyn drog. dla utrzym. bezp. drog. Administracja Modernizacja budynku Urzędu Gminy Modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych i rolniczych w terenach zabudowanych Sport Modernizacja stadionu sportowego w Sędziejowicach Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie | 2006- -2010 2006- -2009 do 2009 2007 – 2013 2010 do 2007 | Gmina Gmina Gmina Gmina Gmina +mieszkańcy + śr. z progr. oper. UE Gmina | Zakup samoch. bojowego, zakup sprzętu komputer., zakup nieruchom. OSP Sobiepany Zakup ciągnika i maszyn służ. bezp. drogowemu Zakupy sprzętu wymiana opraw 300 szt. przebudowa stadionu płyta + widownia + zaplecze Bieżnie, boisko, ogrodzenie terenu | 485,0 276,0 705,95 250,0 2 000,0 487,31 | 2007 2008-2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008-2010 2010 2007 | 285,0 200,0 16,0 130,0 130,0 40,0 30,0 30,0 25,0 75,0 2 000,0 30,0 |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| VII. 1.1 |  | Ochrona zdrowia Modernizacja budynku GOZ w Sędziejowicach i w Marzeninie | 2007-2008 | Gmina | dobudowa windy, wymiana stolarki, termoizolacja, wym. Stolarki CO, wymiana kotłowni | 1330,0 | 2007 2008 | 420,0 910,0 |