Załącznik  nr  1

do  uchwały nr  IX/53/2007

Rady  Gminy  Sędziejowice

z  dnia 28 czerwca 2007 r.

## Przychody  i  rozchody

planowanego  deficytu i spłaty zaciągniętych

kredytów i pożyczek

w 2007 roku

w zł

| ### Paragraf | ### Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
| --- | --- | --- | --- |
| 955 952 992 903 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata kredytów - spłata pożyczek Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 369.795 2.340.000 3.626.988 | 790.068 719.068 71.000 |
| O g ó ł e m |  | 6.336.783 | 790.068 |
|  |  | Dochody | Wydatki |
| O g ó ł e m |  | 13.370.438,11 | 18.917.153,11 |
| O g ó ł e m |  | 19.707.221,11 | 19.707.221,11 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr IX/53/2007

Rady Gminy Sędziejowice

z  dnia 28  czerwca   2007 r.

# Wieloletni program inwestycyjny Gminy Sędziejowice

Cel programu :  Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej , poprawa warunków socjalnych i bytowych mieszkańców gminy oraz stworzenie lepszych warunków do inwestowania gospodarczego na terenach wiejskich.

| Lp. | # Nazwa zadania | Okres Realizacji | # Jednostka realizująca zadanie | Łączne nakłady finansowe | # Wysokość nakładów z budżetu gminy, funduszy strukturalnych, budżetu państwa # planowana w poszczególnych latach w zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 | Dział |
|  |  |  |  |  | Razem | w tym |  |  | Razem | w tym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Budżet gminy | Budżet państw | SPO ZPORR i inne |  | Budżet gminy | Budżet państ | SPO ZPORR |  |  |
| 1. |  | 3. | # 4 | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | Modernizacja sieci wodociągowych | 2007 2008 | Gmina Sędziejowice | 150.000 | 80.000 | 80.000 | - | - | 70.000 | 70.000 | - | - | - | 010 |
| 2. | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sędziejowicach | 2007 2009 | Gmina Sędziejowice | 200.000 | 20.000 | 20.000 |  |  | 80.000 | 80.000 |  |  | 100.000 | 010 |
| 3. | Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną. | 2004 2008 | Gmina Sędziejowice | 5.460.416 | 5.313.748 | 1817.257 | - | 3496.491 | - | - | - | - | - | 010 |
| 4. | Budowa strażnicy OSP Grabia | 1993 2009 | Gmina Sędziejowice | 401.000 | 30.000 | 30.000 | - | - | 20.000 | 20.000 | - | - | 20.000 | 754 |
| 5. | Budowa świetlicy wiejskiej w Osinach | 2007 | Gmina Sędziejowice | 6.900 | 6.000 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  | 921 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 6. | Budowa Domu Ludowego w Grabicy | 1993 2009 | Gmina Sędziejowice | 304.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | 25.000 | 25.000 | - | - | 25.000 | 921 |
| 7. | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 2004 2009 | Gmina Sędziejowice | 705.953 | 40.000 | 40.000 | - | - | 30.000 | 30.000 | - | - | 30.000 | 750 |
| 8. | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach | 2005 2007 | Gmina Sędziejowice | 227.122 | 220.122 | 89.625 | - | 130.497 | - | - | - | - | - | 921 |
| 9. | Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie | 2002 2007 | Gmina Sędziejowice | 487.310 | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | 801 |
| 10. | Zagospodarowanie terenu ZSO w Sędziejowicach w tym gruntu | 2008 2009 | Gmina Sędziejowice | 30.000 | - | - | - | - | 10.000 | 10.000 | - | - | 20.000 | 801 |
| 11. | Urządzenie placu „Różanego” w Marzeninie | 2009 | Gmina Sędziejowice | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 | 600 |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej Dobra– Kamostek | 2004 2009 | Gmina Sędziejowice | 1.014.934 | 420.000 | 420.000 | - | - | 280.000 | 280.000 | - | - | - | 600 |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej Dobra- Sycanów | 2007 | Gmina Sędziejowice | 118.056 | 118.056 | 98.056 | - | 20.000 | - | - | - | - | - | 600 |
| 14. | Przebudowa drogi gminnej Grabia– Grabia Trzecia | 2005 2007 | Gmina Sędziejowice | 306.976 | 208.851 | 188.851 | - | 20.000 | - | - | - | - | - | 600 |
| 15. | Modernizacja dróg rolniczych i dojazdowych do pól | 2003 2013 | Gmina Sędziejowice | 2.514.000 | 145.367 | 145.367 | - | - | 180.000 | 180.000 | - | - | 180.000 | 600 |
| 16. | Przebudowa drogi gminnej Wola Wężykowa-Osiny | 2006 2008 | Gmina Sędziejowice | 163.855 | 80.000 | 80.000 | - | - | 40.000 | 40.000 | - | - | - | 600 |
| 17. | Przebudowa drogi gminnej Rososza- Niecenia | 2006 2008 | Gmina Sędziejowice | 197.726 | 107.726 | 107.726 | - | - | 90.000 | 90.000 | - | - | - | 600 |
| 18. | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 2007 2009 | Gmina Sędziejowice | 75.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | 25.000 | 25.000 | - | - | 25.000 | 900 |
| 19. | Zakupy inwestycyjne OSP UG Obrona Cywilna | 2006 2009 2008 | Gmina Sędziejowice | 440.000 | 200.000 40.000 10.000 | 200.000 40.000 10.000 | - | - | 100.000 | 100.000 | - | - | 100.000 | 754 750 754 |
| 20. | Zakup sprzętu i maszyn drogowych | 2006 2009 | Gmina Sędziejowice | 268.703 | 8.703 | 8.703 | - | - | 130.000 | 130.000 | - | - | 130.000 | 600 |
| 21. | Przebudowa budynków GOZ w Sędziejowicach i Marzeninie | 2007 2008 | Gmina Sędziejowice | 560.000 | 420.000 | 420.000 |  |  | 140.000 | 140.000 |  |  |  | 851 |
|  | Razem |  |  |  | 7548.573 | 3881.585 |  | 40.000 3626.988 | 1.220.000 | 1.220.000 |  |  | 640.000 |  |

Załącznik nr  2a

Wydatki* na programy i projekty		 			         do uchwały nr IX/53/2007

ze środków funduszy strukturalnych  (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych )		         Rady Gminy Sędziejowice

z dnia 28 czerwca 2007 r.

| Lp. | Projekt | Kategoria inwe- stycji funduszy struktu- ralnych | Klasyfi- kacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całko- wita wartość Projektu) | w tym: |  |  |  | Planowane wydatki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | środki z budżetu krajo- wego | środki z budżetu UE |  |  | 2007 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wydatki razem | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki z budżetu krajowego ** |  |  |  | Środki z budżetu UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wydatki razem | w tym źródła finansowania: |  |  | Wydatki razem | w tym źródła finansowania: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pożyczki na prefinan -sowanie z budżetu państwa |  | pożyczki i kredyty | obligacje |  | Pozo- stałe |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pożyczki ikredyty | obligacje | pozostałe ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6+7) |  |  |  |  | (9+13) | (10+11+12) |  |  | (14+15+16+17) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| 1. | Program:…ZPORR……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Priorytet:……1…………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Działanie:…...1.2………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa projektu……….. Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną. | 344 | 010 | 5.460.416 | 1915.241,49 |  | 3545174,51 |  | 5.313748 | 1817256,99 | 1.320.000 | - | 497256,99 | 3496491,01 | xx 3496491,01 | - |  | - | - |  |
|  | Z tego 2004 |  | 01010 | 52.067 | 23.419,25 |  | 28.647,75 |  | 5313.748 | 1817256,99 | 1320.000 | - | 497256,99 | 3496491,01 | 3496491,01 |  |  |  |  |  |
|  | 2005 |  |  | 61.994 | 41.958,25 |  | 20.035,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2006 |  |  | 32.607 | 32.607,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 |  |  | 5.313.748 | 1817.256,99 |  | 3496.491,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Program:…….SPO…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priorytet:…….2………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Działanie:……2.3……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa projektu………. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Podulach | 1.306 | 921 | 227.122 | 96.625 |  |  | 130497 | 220.122 | 89.625 |  |  | 89.625 | 130497 | x 130497 |  |  |  |  |  |
|  | Z tego 2005 |  | 92109 | 7.000 | 7.000 |  |  | - | 220.122 | 89.625 |  |  | 89.625 | 130497 | 130497 |  |  |  |  |  |
|  | 2007 |  |  | 220.122 | 89.625 |  |  | 130497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  | 5.687.538 | 2011.866,49 |  |  | 3675671,51 | 5533870 | 1906881,99 | 1.320.000 |  | 586.881,99 | 3.626988,01 | 3626988,01 |  |  |  |  |  |

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

/SPO/ Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006

x – podpisana umowa Nr 61412-UM4500104/06 z dnia 31.10.2006 r.

xx – Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 927/06 z dnia 12.10.2006 r. Podpisanie umowy z Wojewodą po 15.11.2006 r.

Podpisano umowę nr Z/2. 10/I/1.2/358/04/U/290/06 w dniu 23.11.2006 r pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Gminą Sędziejowice

o dofinansowanie Projektu nr 358/2004 pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną”.

Załącznik nr 3

do uchwały nr IX/53/2007

Rady Gminy  Sędziejowice

z dnia 28 czerwca 2007 r.

Przepływy finansowe do spłat kredytów i pożyczek

w zł

| Wyszczególnienie | 31.12 2006r | Spłata w 2007 r. | Planowane do zaciągnięcia | 31.12 2007r. | Planowane kwoty w latach |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8 | 9. |  |  |  |  |
| Papiery wartościowe Pożyczki WFOŚiGW Łódź WFOŚiGW Łódź | - 220.000 - | - 71.000 - | - - 1.320.000 | - 149.000 1.320.000 | - 72.000 - | - 77.000 88.000 | - - 110000 | - - 220000 | 220000 | 220000 | 308000 | 154000 |
|  | 220.000 | 71.000 | 1.320.000 | 1.469000 | 72.000 | 165000 | 110000 | 220000 | 220.000 | 220000 | 308000 | 154000 |
| #### Kredyty LBS Zd. Wola LBS Zd. Wola LBS Zd. Wola LBS Filia S-ce L LBS Filia S-ce GBW Filia S-ce GBW Filia S-ce GBW Filia S-ce GBW Filia S-ce LBS Zd. Wola LBS Zd. Wola BOŚ Łódź BOŚ Łódź BOŚ Łódź Bank BGK,LBS Banki Bank BGK | 56.000 14.000 110.000 20.000 80.000 28.000 40.000 25.000 150.000 300.000 39.000 400.000 76.000 231.000 211.068 - - | - - 30.000 20.000 80.000 28.000 40.000 - 100.000 80.000 - 80.000 20.000 30.000 211.068 - - | - - - - - - - - - - - - - - - 1.020.000 3.626.988 | 56.000 14.000 80.000 - - - - 25.000 50.000 220.000 39.000 320.000 56.000 201.000 - 1.020.000 3.626.988 | 40.000 14.000 40.000 - - - - 25.000 50.000 100.000 15.000 100.000 21.000 40.000 - 210.000 3.626.988 | 16.000 40.000 - - - - - - 120000 24.000 120000 35.000 60.000 - 180000 | - - - - - - - - - - 100000 - 101000 - 210000 | - - - - - - - - - - - - - - 210000 | 210000 |  |  |  |
|  | 1.780.068 | 719.068 | 4.646.988 | 5.707.988 | 4.281.988 | 595000 | 411000 | 210000 | 210000 |  |  |  |
| Zobowiązania wymagane | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Zobowiązania wg tytułów dłużnych | 2.000.068 | 790.068 | 5.966.988 | 7.176988 | 4.353988 | 860000 | 521000 | 430000 | 430000 | 220000 | 308000 | 154000 |
| Poręczenia Odsetki | - - | - 176.000 | - - | - - | - 139.000 | - 109000 | - 67.000 | - 38.000 | - 27.000 | - 18.000 | - 8.000 | 3.000 |
| Ogółem | 2000068 | 966068 | 5.966.988 | 7.176988 | 4.492988 | 969000 | 588000 | 468000 | 457000 | 238000 | 316000 | 157000 |

Załącznik nr 4

do uchwały nr IX/53/2007

Rady Gminy  Sędziejowice

z dnia 28 czerwca 2007 r.

WYKAZ  DOTACJI

DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

NA 2007 ROK

Dział 851 rozdz. 85154

1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez

organizację różnych form wypoczynku letniego.                                          10.000 zł

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania

zmian budżetu gminy Sędziejowice

- Na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi z dnia 12.06.2007 r. Nr FN I -30112-60/2007 zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 o kwotę 8.595 zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- Na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi z dnia  19 06 2007 r. Nr FN I -30112-63/2007  zwiększa się dochody i wydatki w dziale 801 o kwotę 12.930 zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników.

- Na  wniosek Kierownika GJUK dokonuje się przeniesień między paragrafami            w działach (400-40.294 zł, 600-511 zł, 700-236 zł, 900-65 zł) łącznie na kwotę  41.106 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki za energię                       w hydroforniach (40.000 zł) oraz wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r. (wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej   w 2006 r.).

4.   Na podstawie wzrostu wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
            w 2007 r. (wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2006 r.)

dokonuje się przeniesienia w dziale 750 na kwotę 1.290 zł.

- W związku z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez  organizację różnych form wypoczynku letniego dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale 851 rozdział 85154 na kwotę 10.000 zł.

- W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Marzeninie wraz z kanalizacją sanitarną” cena realizacji zadania jest znacznie niższa niż planowana według kosztorysu inwestorskiego. 
Z uwagi na zmniejszenie wartości zadania zmniejsza się :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 501.660 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 
  z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 379.467 zł  
   - niższy udział dofinansowania w ramach ZPORR.

Zwiększenie wydatków w dziale 010 o kwotę 94.418 zł dotyczy uzupełnienia kosztów zadania z tytułu wpłat ludności oraz wpływu środków z budżetu UE za wydatki poniesione na to zadanie w latach 2004-2005.